ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne

„Legionowo” Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 16A

05-120 Legionowo

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

NR   SPRAWY TN/18/2024

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na zaprojektowaniu trzeciej stacji zlewnej i modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia wydajności obiektu, wraz z opracowaniem projektu zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi  i roboty budowlane, będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 4 stycznia 2021 r. o wartości poniżej 443 000 EURO.

Zatwierdzam:

Legionowo, dnia 10 marca 2025 r.

SPIS TREŚCI

- Nazwa i adres Zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Informacje dotyczące Podwykonawców

- Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych

- Oferta wariantowa

- Termin wykonania zamówienia

- Wizja lokalna

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów składających się na ofertę

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wniesienia wadium

- Zwrot wadium

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce i termin składania ofert

- Otwarcie i ocena ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                     z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Wykluczenie

- Unieważnienie postępowania

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Umowa

- Pouczenie o środkach ochrony przysługujących Wykonawcy w toku postępowania                      o udzielenie zamówienia

- Postanowienia końcowe.

# Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne

„Legionowo Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 16A

05-120 Legionowo

2.	Tryb udzielenia Zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 443 000 EURO.

Podstawa prawna:

§ 1 i § 14 ust. 1 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia                 4 stycznia 2021 roku.

3.	Opis przedmiotu zamówienia

3.1.	Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na zaprojektowaniu trzeciej stacji zlewnej i modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia wydajności obiektu, wraz z opracowaniem projektu zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH OBEJMUJE:

- Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla kompleksowej modernizacji obiektu - 3 egzemplarze

W projekcie należy zawrzeć rozwiązania z zakresu:

- zaprojektowania trzeciej stacji zlewnej o wydajności ok.50 m3/h (dotychczas stosowane są 2 stacje STZ201B) wraz z doborem analizatorów kontrolnych we wszystkich stacjach zlewnych (obecnie użytkowanych i projektowanej) w celu uszczegółowienia badań zrzucanych ścieków aby uniemożliwić wprowadzanie ścieków przemysłowych do systemu kanalizacyjnego. Wieloparametrowe analizatory kontrolne stacji zlewnych muszą umożliwiać ciągły pomiar parametrów m.in. BZT, ChZT, zawiesinę ogólną, pH i temperaturę ścieków.

Stacje ponadto muszą posiadać możliwość zainstalowania:

- monitorowania zrzutów dokonywanych przez poszczególnych kierowców wozów asenizacyjnych,

- tworzenia raportów wg własnego uznania tj. w momencie wybranym przez obsługę,

- porządkowania danych w aglomeracji wodno-ściekowej w ramach tworzonych raportów wg. ewidencji zbiorników bezodpływowych,

- przesyłu danych pracy zlewni w pełni on-line do wybranych stanowisk komputerowych w Spółce, nie tylko na terenie Punktu Zlewnego ale także np.: 
z siedziby Spółki.

Dokumentacja projektowa na podstawie której zostanie zmodernizowany Punkt Zlewny ma umożliwić w przyszłości wdrożenie (podłączenie i funkcjonowanie) systemu do monitorowania i zarządzania ściekami np. "zlewnia.online" firmy Ścieki Polskie Sp. z  o.o. z Poznania lub zastosowania rozwiązań równoważnych.

- doboru nowych urządzeń istniejącej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (tzw. „sitopiaskownika”) w celu osiągnięcia wydajności roboczej nie mniejszej niż   150 m3/h wraz z projektem ewentualnego remontu istniejącej konstrukcji obiektu lub zaprojektowania nowego obiektu,

- zasilenia projektowanych urządzeń.

- doboru dostępnych na rynku gotowych urządzeń i armatury pompowni (zalecane pompy FLYGT Conector NP) oraz opracowanie projektu remontu lub modernizacji pompowni wraz z wymianą odcinka przewodu tłocznego Dn 200 mm mające na celu osiągnięcie wydajności maksymalnej obiektu nie mniejszej niż 160 m3/h,

- szczegółowych rozwiązań wykonania włączeń do istniejącego przyłącza elektrycznego oraz doboru rozwiązań branży elektrycznej i AKPiA,

- projekt obiektu z rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi  technologicznymi i komunikacyjnymi (układ drogowy)

- Opracowanie projektu zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót zapewniającego ciągłość odbioru ścieków od przewoźników i pracy nie mniej niż 2 stacji zlewczych jednocześnie

- 3 egzemplarze

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- 3 egzemplarze

- Opracowanie przedmiaru robót i zestawienie materiałów. Przedmiar robót należy wykonać w oparciu o obowiązujące KNR oraz ewentualną wycenę własną,

- 2 egzemplarze

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym,

- 2 egzemplarze

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-  2 egzemplarze

Poza opracowaniem przedmiotu umowy na nośniku papierowym, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację (z wyłączeniem kosztorysu inwestorskiego) na nośniku elektronicznym, z zachowaniem następujących zasad:

- Każdy dokument powinien zawierać informację, kto podpisał (imię i nazwisko),

- Żaden zbiór elektroniczny nie może być większy niż 9,5MB,

- Nazwy zbiorów elektronicznych powinny się składać z nazwy właściwej - do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i znaków specjalnych oraz bez polskich znaków diaktrytycznych (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź),

- Jeżeli dokumentacja składa się z więcej niż jednego zbioru, to do kompletu zbiorów powinien być dołączony zbiór o nazwie "spisdok. pdf", w którym podane będą podstawowe informacje o całej dokumentacji, a w szczególności o kolejności zbiorów,

- Jako podstawowy format dokumentów elektronicznych przyjmuje się "pdf" lub "doc" natomiast zbiory zawierające dane graficzne typu dokumentacje techniczna, szkice, mapy i zdjęcia, powinny być w formacie "jpg".

Dodatkowo, na podstawie wydanego pełnomocnictwa, Wykonawca przygotuje dokumenty niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub złożenia i akceptacji zgłoszenia wykonywania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych).

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi także uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych).

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi także pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w trakcie trwania realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 48–miesięcznej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.	Informacje dotyczące Podwykonawców

  - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom za zgodą i wiedzą Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac Podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

- Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.	Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.	Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym

niż 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

W powyższym terminie wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także uzyskać i przedstawić Zamawiającemu prawomocną decyzję stanowiącą pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych).

W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia końcowego odbioru robót budowlanych.

8.	Wizja lokalna

8.1.	Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 8 w Legionowie pod kątem wykonania przedmiotu zamówienia celem ujęcia i wyceny wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

8.2.	Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

8.3.	Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej jest Załącznik nr 6 do Specyfikacji  Warunków Zamówienia, który po wypełnieniu i podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego należy dołączyć do oferty.

9.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 	spełnienia tych warunków.

9.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  - wykażą wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,                     a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej                  2 niezależnych usług polegających opracowaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę lub rozbudowę stacji zlewczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub oczyszczalni ścieków 
o wartości  nie mniejszej niż 200 000,00 złotych netto każda.

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w terminie umownym oraz musi być wykonana w sposób należyty i kompletny.

  - dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 złotych

  - posiadają polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 300 000,00 złotych.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

9.2.	Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 	dokumentów, o których mowa w pkt 10 SWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie 	dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

  - Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 	z postępowania.

- 9.4.	Zgodnie z zapisem § 22 ust. 4 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-	Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, 	usługi i roboty budowlane Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy                      w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, których żądał 	Zamawiający, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia               w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy ulega 	odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub 	dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału      	w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 	budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu                  w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału                     w postępowaniu albo termin składania ofert.

10.		Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 	potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych 	dokumentów składających się na ofertę:

10.1.	wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do Specyfikacji  	Warunków Zamówienia,

10.2.	parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 Specyfikacji  Warunków Zamówienia,

10.3.	dowód wniesienia wadium,

10.4.	zakres prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom – zał. nr 5 do 	Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

10.4.1.  potwierdzenie odbycia wizji lokalnej przy udziale przedstawiciela Zamawiającego
 - załącznik nr 6 do Specyfikacji  Warunków Zamówienia,

10.5	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 	określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Zamawiający 	żąda złożenia:

a) 	aktualnego odpisu  lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, właściwe 	dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę,

b)		aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę,

c)	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,                 że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę,

d) 	oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 	wykluczeniu - załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

10.6.	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda:

a)	wykazu wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 niezależnych usług polegających opracowaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę lub rozbudowę stacji zlewczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub oczyszczalni ścieków o wartości  nie mniejszej niż 200 000,00 złotych netto każda.

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w terminie umownym oraz musi być wykonana w sposób należyty i kompletny – załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, opinie, protokoły odbioru bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego).

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca.

10.7.	W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej                   i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda:

a)	informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 300 000,00 złotych wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, w/w dokument Wykonawcy mogą złożyć łącznie.

b)	polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że 	Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej                	i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej odpowiedzialność za 	szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy z sumą 	ubezpieczenia nie niższą niż 300 000,00 złotych. Wykonawca zobowiązany jest do 	utrzymania powyższej polisy przez cały okres wykonywania umowy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, w/w dokument Wykonawcy mogą złożyć łącznie.

10.8.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.5 lit. a), b), c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.8 lit. „a” i „c”, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,                  o którym mowa w pkt 10.8 lit. „b”, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10.9.	Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej jest Załącznik nr 6 do Specyfikacji  Warunków Zamówienia, który po wypełnieniu i podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego należy dołączyć do oferty.

10.10.	Wszelkie dodatkowe dokumenty i załączniki dołączone do oferty, a nie wymagane przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu i ocenie ofert.

10.11.	Wykonawcom przysługuje prawo oznaczenia klauzulą „POUFNE” elementów oferty, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być ujawnione innym Wykonawcom w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

11.		Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 	przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 	porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1.	Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

w zakresie merytorycznym: Marek Zieliński  tel. (22) 774-98-82 w. 43,

w zakresie proceduralnym: Jacek Olkowski. tel. (22) 774-98-82 w. 29.

- 11.2.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- 11.3.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 	zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda na żądanie drugiej Strony 	niezwłocznie 	potwierdza fakt ich otrzymania.

- 11.4.	Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Strony postępowania 	otrzymały informację za pomocą drogi elektronicznej.

- 11.5.	Zamawiający przyjmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 	informacje w dni robocze w godz. od 900 - 1400

- 11.6.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 	Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie faksem, na piśmie pod adres 	Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba 	o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynie do 	Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

- 11.7.	Zamawiający przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 	przekazał Specyfikację Warunków Zamówienia na pisemny wniosek, bez 	ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono 	Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- 11.8.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 	ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 	specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 	przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek a także 	zamieści na stronie internetowej, na której zamieścił Specyfikację Warunków 	Zamówienia.

- 11.9.	Adres strony internetowej:  www.pwklegionowo.com

12. 	Wymagania dotyczące wadium

12.1.	Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie: 	sześć 	tysięcy złotych).

12.2.	Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancje ubezpieczeniowe.

12.3.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski S.A. 	Oddział w Legionowie nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410. W potwierdzeniu 	wpłaty należy wpisać „wadium dotyczące postępowania Nr Sprawy ZT/9/2019.”

12.4.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 	28.03.2025 r. do godz. 1000

12.5.	Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie 	się na rachunku bankowym Zamawiającego.

12.6.	Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub 	gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć w formie oryginału do oferty.

12.7.	Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie 	zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 	gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium                   w następujących okolicznościach:

- gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych                   w ofercie,

- gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.8.	Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą 	wadium zostanie wykluczony z postępowania bez rozpatrywania a jego oferta zostanie 	uznana za odrzuconą.

13.	Zwrot wadium

13.1.	Wniesione wadium zostanie zwrócone jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą,

- zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia

13.2.	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 	została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe                      z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14.	Termin związania ofertą

14.1.	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 28.04.2025 r.

14.2.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 	ofert.

15.	Opis sposobu przygotowania ofert

15.1.	Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na „FORMULARZU

OFERTY” stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

15.2. 	Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- 15.3.	Wszystkie załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Warunków  	Zamówienia winny być sporządzone ściśle wg postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- 15.4.	Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – Załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumenty te sporządza się według tych wzorów.

- 15.5.	Wszystkie wzory – Załączniki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia należy wypełniać bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

- W przypadku gdy dane nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”

15.6.	PODPISY

Osoby /osoba reprezentująca/ reprezentujące osobę prawną lub fizyczną wskazane               w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo podpisują:

- wszystkie dokumenty składające się na ofertę,

- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

FORMA DOKUMENTÓW

- Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii.

- Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

PEŁNOMOCNICTWO

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone stosowne pełnomocnictwo, określające zakres i ewentualnie czas na jaki zostało ono udzielone.

- W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, dokument ten dla swej ważności wymaga potwierdzenia „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

- W przypadku odwołania Pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

15.7.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.  konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze Wspólników.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „Pieczęć firmy, adres, tel/fax” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, spółki cywilnej, a nie pełnomocnika konsorcjum, spółki cywilnej.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący konsorcjum, spółkę cywilną zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia łączącej ich umowy.

- Umowa, o której  mowa wyżej winna określać strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców).

- Umowa konsorcyjna, o której mowa wyżej musi być zawarta na czas trwania umowy, przedłużony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.

15.8.	Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.

15.9.	Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Warunków Zamówienia.

15.10.	Oferta winna być napisana w języku polskim na piśmie, w formie zapewniającej czytelność jej treści. Wszystkie tłumaczenia pism i dokumentów sporządzonych                   w językach obcych winny być dokonywane przez tłumacza przysięgłego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

15.11.	Wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę powinny być podpisane i ponumerowane.

15.12.	Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

15.13	Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. 05-120 Legionowo,  ul. Kościuszki 16A oraz powinna być następująco oznakowana: „Oferta na: Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na dodaniu 3-ciej stacji zlewczej i przebudowie stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia wydajności obiektu, wraz z opracowaniem projektu zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót.

Nr Sprawy TN/18/2024”.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  28.03.2025 r. godz. 1030

15.14	Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

15.15.	Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                                   i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta musi być opatrzona dodatkowo napisem: „ZMIANA”.

15.16	Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym przekazywane jest powiadomienie musi być opatrzone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”.

15.17.	Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie zażalenia.

16.	Miejsce i termin składania ofert

16.1.	Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągowo-	Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo.

16.2.	Termin składania ofert upływa dnia 28.03.2025 r. do godz. 1000

17.	Otwarcie i ocena ofert

17.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.032025 r. o godz. 1030

17.2.	Otwarcie ofert jest jawne.

17.3.	Informacje z otwarcia ofert Zamawiający przekaże 	niezwłocznie Wykonawcy, który 	nie był obecny na otwarciu ofert na jego pisemny wniosek.

17.4.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także	ceny ofertowe. Podane zostaną także informacje dotyczące terminu realizacji, 	zamówienia, jeżeli ich podanie było wymagane w ofercie.

- 17.5.	Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.

- 17.6.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień 	dotyczących treści złożonych ofert.

- 17.7.	Zamawiający poprawi w tekście ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 	rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 	Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- 17.8.	Zamawiający przyjmie że:

- prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

17.9.	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z Regulaminem,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów           o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu          o udzielenie zamówienia,

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w pkt 17.7.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18.		Opis sposobu obliczenia ceny

- 18.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty” – określenia w nim 	ceny netto, podatku VAT i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ceny 	należy podać w złotych.

- 18.2.	Wynagrodzenie winno być obliczone w oparciu o „Opis przedmiotu zamówienia” (pkt 3 SWZ), oraz wiedzę własną, po zapoznaniu się z warunkami realizacyjnymi w terenie.

- 18.3.	Ewentualne uwagi Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu zgodnie z pkt 11.6 	Specyfikacji Warunków Zamówienia,

18.4.	W cenie oferty należy ująć wszystkie prace niezbędne do wykonania umowy                       i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia i wiedzy własnej.

18.5.	Cena ofertowa jest ceną ryczałtową niezmienną w czasie wykonywania umowy.

18.6.	Cena ofertowa brutto będzie podstawą przy rozpatrywaniu cenowego kryterium oferty.

- 18.7.		Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona                     w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- 18.8.	Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług  	niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje 	odrzucenie oferty.

19.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 	wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

19.1.	Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

Cena -  100%

Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 100 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie mniej wg formuły:

C = Cn/Cb x 100 pkt x 100%

Cn – cena oferty minimalnej brutto spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty badanej brutto spośród ofert nieodrzuconych

100 pkt - wskaźnik stały

100%   - procentowe znaczenie ceny.

19.2.	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.

20.	Powody wykluczenia Wykonawcy.

20.1	Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

  - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,               a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału              w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                    w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                    z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się                            o zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,                  o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu PWK w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi roboty budowlane,

  - Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 Regulaminu PW-K „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub ni zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

20.2.	Wszczęcie postępowania o popełnieniu przestępstw, o których mowa w pkt 20.1  litera „d”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i” może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania                   o udzielenia zamówienia.

20.3.	Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana

20.4.	O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę.

21.	Unieważnienie postępowania

21.1	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- w innych uzasadnionych przypadkach.

21.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi  	Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

21.2.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

22.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 	w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 22.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 	określonym w Regulaminie i spełnia wymagania określone w Specyfikacji 	Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wyłącznie na 	podstawie kryterium oceny ofert przyjętym 	w niniejszym postępowaniu.

- 22.2		O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi na piśmie niezwłocznie  	wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 	nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

- 22.3.	Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy

- Zamawiający niezwłocznie ogłosi wyniki przetargu na stronie internetowej oraz w 	miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

23.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

23.1. 	Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24.	Umowa

24.1.	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 	krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

24.2.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 	upływem terminu, o którym 	mowa w pkt 24.1. jeżeli w postępowaniu o udzielenie 	zamówienia została złożona 	tylko jedna oferta.

24.3.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy                w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych 	ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

24.4.	Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z zaakceptowanym projektem 	umowy, załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

25.	Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 	postępowania o udzielenie zamówienia

25.1.	Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. zażalenia na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru oferty.

25.2.	Wykonawca ma prawo złożyć zażalenie w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty

25.3.	W zażaleniu Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne i prawne, które mogły mieć istotne znaczenie dla wyboru oferty.

25.4.	Zamawiający rozpatrzy zażalenie w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia.

25.5.	Zamawiający zażalenie oddali, jeżeli nie znajdzie podstaw do jego uwzględnienia lub odrzuci, jeśli zostanie wniesione po terminie.

25.5.	W przypadku jeśli Zamawiający uwzględni zażalenie, będzie to jednoznaczne                      z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem czynności oceny ofert.

26.	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji ma zastosowanie Regulamin 	Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie 	udzielania zamówień	na dostawy usługi i roboty budowlane i przepisy Kodeksu 	cywilnego.

W załączeniu

- formularz oferty – załącznik nr 1

- projekt umowy – załącznik nr 2

- oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 3

- wykaz wykonanych opracowań dokumentacji projektowych – załącznik nr 4

- zakres prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom – załącznik nr 5

- poświadczenie odbycia wizji lokalnej – załącznik nr 6

- oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
- załącznik nr 7

Nr Sprawy TN/18/2024					Załącznik nr 1 do

Specyfikacji                                                                                    Warunków Zamówienia

..........................................................

pieczęć  firmy, adres, tel/fax

...................... dnia ....................

### FORMULARZ  OFERTY

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne

„Legionowo” Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 16A

05-120 Legionowo

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na zaprojektowaniu trzeciej stacji zlewnej i modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia wydajności obiektu, wraz z opracowaniem projektu zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem zgodnie z pkt 3 SWZ, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych:

Cena netto.......................................złotych (słownie: ………………………………….. ............................................................................................................................. złotych)

Wartość robót brutto ...................... złotych (słownie: ....................................................

............................................................................................................................ złotych),

w tym VAT ......................... złotych (słownie: ................................................................

............................................................................................................................ złotych)

według stawki .........%.

- Oferujemy pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji 
w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową:

Cena za jeden pobyt na budowie jednego projektanta odpowiedniej branży:

Cena netto.......................................złotych (słownie: ………………………………….. ............................................................................................................................. złotych)

Wartość robót brutto ...................... złotych (słownie: ....................................................

............................................................................................................................ złotych),

w tym VAT ......................... złotych (słownie: ................................................................

............................................................................................................................ złotych)

według stawki .........%.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                            w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. do dnia 28.04.2025

- Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie w miejscu lokalizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje od Zamawiającego.

- Wadium w wysokości 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu ...................................... w:

- pieniądzu,*)

- poręczeniach bankowych,*)

- gwarancjach bankowych,*)

- gwarancjach ubezpieczeniowych*).

- Termin realizacji zamówienia:

Deklaruję realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

W powyższym terminie wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także uzyskać i przedstawić Zamawiającemu prawomocną decyzję stanowiącą pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych).

W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia końcowego odbioru robót budowlanych.

- Udzielamy 48–miesięcznej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Na ............. kolejno ponumerowanych zapisanych stronach składamy całość oferty.

* niepotrzebne skreślić

....................................................

podpis  i pieczątka osoby uprawnionej

Nr Sprawy TN/18/2024

Załącznik nr 2 do

do Specyfikacji

Warunków Zamówienia

PROJEKT UMOWY

Umowa nr PW-K/SP/................../2025

zawarta dnia ………………………..w Legionowie pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą               w Legionowie przy ul. T. Kościuszki 16A, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000086648 o kapitale zakładowym                 w wysokości 101 420 000,00 zł opłaconym w całości, posiadającym NIP: 536-00-12-717                       i REGON: 010635430, zwanym dalej Zamawiającym

w imieniu, którego działa:

Prezes Zarządu – mgr inż. Grzegorz Gruczek

a

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

w imieniu którego działa:

…………………………………………………

o treści następującej:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane będącego Załącznikiem Nr 1 do Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 4 stycznia 2021 r. o wartości poniżej 443.000 euro.

§ 1

Przedmiot umowy i zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na zaprojektowaniu trzeciej stacji zlewnej i modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia wydajności obiektu, wraz z opracowaniem projektu zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót.

- Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:

- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla kompleksowej modernizacji obiektu - 3 egzemplarze,

W projekcie należy zawrzeć rozwiązania z zakresu:

W projekcie należy zawrzeć rozwiązania z zakresu:

- zaprojektowania trzeciej stacji zlewnej o wydajności ok.50 m3/h (dotychczas stosowane są 2 stacje STZ201B) wraz z doborem analizatorów kontrolnych we wszystkich stacjach zlewnych (obecnie użytkowanych i projektowanej) w celu uszczegółowienia badań zrzucanych ścieków aby uniemożliwić wprowadzanie ścieków przemysłowych do systemu kanalizacyjnego. Wieloparametrowe analizatory kontrolne stacji zlewnych muszą umożliwiać ciągły pomiar parametrów m.in. BZT, ChZT, zawiesinę ogólną, pH i temperaturę ścieków.

Stacje ponadto muszą posiadać możliwość zainstalowania:

- monitorowania zrzutów dokonywanych przez poszczególnych kierowców wozów asenizacyjnych,

- tworzenia raportów wg własnego uznania tj. w momencie wybranym przez obsługę,

- porządkowania danych w aglomeracji wodno-ściekowej w ramach tworzonych raportów wg. ewidencji zbiorników bezodpływowych,

- przesyłu danych pracy zlewni w pełni on-line do wybranych stanowisk komputerowych w Spółce, nie tylko na terenie Punktu Zlewnego ale także np.: 
z siedziby Spółki.

Dokumentacja projektowa na podstawie której zostanie zmodernizowany Punkt Zlewny ma umożliwić w przyszłości wdrożenie (podłączenie i funkcjonowanie) systemu do monitorowania i zarządzania ściekami np. "zlewnia.online" firmy Ścieki Polskie Sp. z  o.o. z Poznania lub zastosowania rozwiązań równoważnych.

- doboru nowych urządzeń istniejącej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (tzw. „sitopiaskownika”) w celu osiągnięcia wydajności roboczej nie mniejszej niż   150 m3/h wraz z projektem ewentualnego remontu istniejącej konstrukcji obiektu lub zaprojektowania nowego obiektu,

- zasilenia projektowanych urządzeń.

- doboru dostępnych na rynku gotowych urządzeń i armatury pompowni (zalecane pompy FLYGT Conector NP) oraz opracowanie projektu remontu lub modernizacji pompowni wraz z wymianą odcinka przewodu tłocznego Dn 200 mm mające na celu osiągnięcie wydajności maksymalnej obiektu nie mniejszej niż 160 m3/h,

- szczegółowych rozwiązań wykonania włączeń do istniejącego przyłącza elektrycznego oraz doboru rozwiązań branży elektrycznej i AKPiA,

- projekt obiektu z rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi  technologicznymi i komunikacyjnymi (układ drogowy)

- opracowanie projektu zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót zapewniającego ciągłość odbioru ścieków od przewoźników i pracy nie mniej niż 2 stacji zlewczych jednocześnie - 3 egzemplarze,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- 3 egzemplarze,

- opracowanie przedmiaru robót i zestawienie materiałów. Przedmiar robót należy wykonać w oparciu o obowiązujące KNR oraz ewentualną wycenę własną - 
2 egzemplarze,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 2 egzemplarze

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -  2 egzemplarze

- nieodpłatne uzgodnienie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w zakresie technicznym i eksploatacyjnym z PWK „Legionowo” Sp. z o.o. przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych),

- na podstawie wydanego pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub złożenia i akceptacji zgłoszenia wykonywania robót budowlanych 
(w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych),

- wystąpienie w imieniu Zamawiającego do właściwego Urzędu z wnioskiem 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych),

- uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji stanowiącej pozwolenie na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych).

- Poza opracowaniem przedmiotu umowy na nośniku papierowym, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację na nośniku elektronicznym, z zachowaniem następujących zasad:

- każdy dokument powinien zawierać informację, kto opracował (imię                   i nazwisko),

- żaden zbiór elektroniczny nie może być większy niż 9,5 MB,

- nazwy zbiorów elektronicznych powinny się składać z nazwy właściwej – do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych oraz bez polskich znaków diaktrytycznych (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ż, ź),

- jeżeli dokumentacja składa się z więcej niż jednego zbioru, to do kompletu zbiorów powinien być dołączony zbiór o nazwie „spisdok. pdf”, w którym będą podstawowe informacje o całej dokumentacji, a w szczególności              o kolejności zbiorów,

- jako podstawowy format dokumentów elektronicznych przyjmuje się „pdf” lub „doc” natomiast zbiory zawierające dane graficzne typu dokumentacja techniczna, szkice, mapy, powinny być w formacie „dwg” a zdjęcia                 w formacie „jpg”,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót sporządzony w programie kosztorysowym w formacie „ath”.

Wymagane jest aby kosztorys inwestorski dostarczony był na oddzielnym 		nośniku elektronicznym.

- Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji znaków towarowych, znaków producentów, patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, Wykonawca zobowiązany jest opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć złów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie materiałów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego znaków towarowych przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot umowy obejmuje również:

- pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w trakcie trwania realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową. Zakres nadzoru określa ust. 6,

- przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji z prawem korzystania na polach eksploatacyjnych wymienionych w niniejszej umowie.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.                                                      W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych,

- udziału w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Inspektora Nadzoru,                              a w wyjątkowych sytuacjach przez Kierownika Budowy,

- uzgodnienie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie         w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych                               i technologicznych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do uzgodnienia,                             w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie po uzyskaniu zgody Zamawiającego,

- udziału, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

- Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia Wykonawcy niniejszej umowy                         o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego jest pisemne zlecenie Wykonawcy robót budowlanych dokonane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem minimum  3 dni roboczych.

- Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie prac Podwykonawcom, posiadającym odpowiednie umiejętności i uprawnienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które  wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 2

Terminy realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

  - w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych),

  - do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 umowy.

- Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku:

- zlecenia prac dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, lub zakresu uniemożliwiają dotrzymanie terminu pierwotnego,

- wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, wynikających z przedłużenia się procesu pozyskiwania niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy zgód, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień, zaświadczeń w odpowiednich Urzędach.

- Przedłużenie terminu wykonania umowy o czas trwania przeszkody nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

- Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia prac dodatkowych, o których mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy, jeżeli terminy ich wykonania uniemożliwiają dotrzymanie terminu pierwotnego. Nowy termin realizacji zostanie ustalony w protokole konieczności, o którym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Dokumentacja techniczna musi być opracowana w sposób zgodny między innymi z:

- wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych,

- Polskimi Normami,

- zasadami wiedzy technicznej i niniejszą Umową,

- wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa,

- opisem przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja musi być opracowana w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od Zamawiającego.

- Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń w sposób, który mógłby wpłynąć na ograniczenie uczciwej konkurencji.

- Wykonawca ponosi ryzyko wystąpienia konieczności opracowania dokumentacji, której opracowanie wyniknie z aktualnie obowiązujących przepisów w trakcie realizacji Umowy lub będzie niezbędne do uzyskania wszystkich pozwoleń i uzgodnień, a także umożliwi kompletne i profesjonalne wykonanie robót budowlano – montażowych wszystkich branż – co jest celem opracowania niniejszej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie zmiany przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym także dokonane w trakcie realizacji Umowy.

- Dokumentacja techniczna musi posiadać niezbędne uzgodnienia, w tym uzgodnienia pod względem technicznym i eksploatacyjnym ze strony Zamawiającego decyzje, protokoły i świadectwa oraz być wykonana w zakresie umożliwiającym uzyskanie stosownych pozwoleń, decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień zezwalających realizację robót budowlanych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe na skutek wadliwości lub usterek projektu Wykonawcy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do uzyskania wszelkich uzgodnień oraz niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych, zezwalających na przeprowadzenie robót według opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do opracowania materiałów koniecznych do uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym projektu budowlanego) oraz w razie konieczności, wnoszenia wszelkich poprawek i uzupełnień do opracowanych materiałów w terminie i formie wymaganej przez organy administracji publicznej. Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych 
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

- § 4

Odbiory

- Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu przedmiot umowy kompletny wraz z uzgodnieniami, wykonany zgodnie z obowiązującymi polskimi normami                  i przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

- Dokumentacja budowlano-wykonawcza powinna obejmować wszystkie niezbędne opracowania branżowe, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Do dokumentacji Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, iż opracowania branżowe są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami  i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi integralną część przedmiotu umowy, który ma wykonać Wykonawca.

§ 5

Zobowiązanie Stron

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę:

- do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych                               i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

- do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o tym fakcie przez Zamawiającego, pod rygorem kar wynikających z § 11 ust. 3 lit. „c” umowy,

- do przygotowania wyjaśnień i odpowiedzi w zakresie objętym umową                              i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zapytania, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

- W przypadku wydania Zamawiającemu niekompletnej dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej                    i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonywał będzie niniejszą umowę, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 6

Obowiązek posiadania uprawnień i ubezpieczenia

    - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych poświadczonych zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 
z 2023 r. poz. 551). Powyższe dotyczy również Podwykonawców, którym Wykonawca będzie chciał powierzyć wykonanie części prac.

    - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu projektowania w budownictwie obejmujące ochroną odpowiedzialność za szkody będące następstwem błędów, w szczególności błędów projektowych, błędnie sporządzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnionego niezgodnie z niniejszą umową nadzoru autorskiego.

§ 7

Czynności sprawdzające i odbiór prac projektowych

Wykonawca przekaże Zamawiającemu celem uzgodnienia o którym mowa w § 3 ust.6

- kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych).

- Przekazana dokumentacja, przyjęta na podstawie protokołu przekazania, będzie podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego pod względem poprawności, zgodności                            z umową i kompletności w ciągu 14 dni od daty dostarczenia.

- Jeżeli w toku czynności sprawdzających zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru dokumentacji do czasu usunięcia wad.

- Wykonawca usunie wady dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni od powiadomienia Zamawiającego lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez uwag przez Zamawiającego.

- Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych).

§ 8

Wynagrodzenie

- Strony za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych ustalają wynagrodzenie wymienione w ofercie Wykonawcy tj. ………………………… netto (słownie: ………………………………………… złotych ………/100) plus należny podatek VAT w kwocie …………………………. złotych netto (słownie: ………………………………………………………………… co stanowi kwotę ……………………………………………….. brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………).

- Ponadto Wykonawcy przysługuje również wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę ……………………… złotych netto (słownie: …………………………………………………….) plus należny podatek VAT 
w kwocie …………………… złotych (słownie: ……………………………………), co stanowi kwotę …………………….. złotych brutto (słownie: …………………………………………..) za jeden pobyt na budowie jednego projektanta odpowiedniej branży.

- Przez jeden pobyt na budowie rozumie się pobyt projektanta na budowie w jednym dniu w wymiarze czasowym niezbędnym do wykonania zlecenia złożonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, koszty uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego w pełnym zakresie branżowym występującym na budowie w tym również koszty dojazdu na budowę.

- Wynagrodzenie netto jest stałe przez cały okres wykonywania umowy.

- Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- Jeżeli w toku wykonywania prac projektowych zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac a ich wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia objętego umową, Wykonawca wykona je na podstawie aneksu do umowy, po zatwierdzeniu protokołu konieczności ustalając zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji wg cen określonych niniejszą umową.

§ 9

Fakturowanie i rozliczenia

- Podstawą do zapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, stanowił będzie podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący opracowań przekazanych Zamawiającemu wraz z prawomocną decyzją stanowiącą pozwolenie na budowę lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od tego jaka forma będzie wymagana po opracowaniu rozwiązań szczegółowych), a także wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu i oświadczeniem o przeniesieniu na Zamawiającego praw autorskich majątkowych na polach eksploatacyjnych wymienionych w § 10 ust. 2.

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową.

- Wykonawca jest uprawniony również do wystawienia faktury po wykonaniu każdego z nadzorów autorskich. Podstawą do wystawienia tego rodzaju faktury będzie kopia świadectwa pobytu o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Jeżeli podany na fakturze rachunek bankowy nie będzie wykazany w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                     o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) Zamawiający wstrzyma dokonanie zapłaty do czasu aż rachunek ten będzie umieszczony w w/w wykazie i z tego tytułu Wykonawca nie będzie naliczał odsetek ani nie powstaną po jego stronie żadne inne roszczenia.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego 30-dniowego terminu zapłaty faktury, Wykonawcy będą przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za przedmiot umowy zostanie zapłacone przelewem z konta bankowego Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

- Faktura zostanie wystawiana na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągowo– Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo.

- § 10

- Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazywaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy lub którejkolwiek jego części będzie dysponował na zasadzie wyłączności prawami majątkowymi autorskimi do utworów na wszelkich istniejących w tej chwili polach eksploatacji i prawa te w opisanym zakresie będą mu przysługiwać do chwili przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy (lub przynajmniej w danej chwili części).                   Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy (lub przynajmniej przez niego części) Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bez konieczności składania w tym czasie dodatkowego oświadczenia woli prawa majątkowe autorskie do utworów na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.

- Nabycie praw majątkowych autorskich, o których mowa w ustępie poprzedzającym, następuje na następujących polach eksploatacji:

- zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych;

- wprowadzanie do pamięci komputera;

- ekspozycja;

- udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;

- wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji;

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego              z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

- przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób;

- wprowadzanie jakichkolwiek zmian;

- publikowanie części lub całości.

- Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w skład przedmiotu umowy, w ramach nadzoru autorskiego, dokonanych podczas wykonywania przedmiotu umowy, z tym że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego;

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majątkowych, Wykonawca:

  - podejmuje wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności     z tytułu ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Zamawiającego jak i osób trzecich

  - w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej Zamawiającego,

  - poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Każdy egzemplarz przedmiotu umowy będzie zawierał na odwrocie oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność                    i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu, na którym oświadczenie się znajduje, na polach eksploatacji określonych w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

§ 11

Kary umowne

- Strony ustalają stosowanie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,                   w wykonaniu umowy, licząc od dnia następnego po terminie, określonym                  w § 2 ust. 1 lit. a)

  - za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za zwłokę w aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu terminu, określonego w § 5 ust. 2 lit. „b” umowy,

  - za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu zapewnienia o sprawowaniu nadzoru autorskiego w stosunku do terminu określonego w zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 7, w wysokości 500,00 złotych,

  - za niedotrzymanie terminu uzgodnienia rozwiązań zamiennych oraz wydania opinii i uzgodnień w stosunku do terminów zapisanych w § 1 ust. 6 pkt 4                 w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Kary umowne podlegają łączeniu.

- Wymienione wyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrąceń należnych mu kar umownych                     z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienionego w fakturze, stanowiącej rozliczenie za wykonanie umowy.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 48-miesięcznej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- W przypadku wystąpienia wad w opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych określonych 
w § 11 ust. 3 lit. f) umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje niniejszą umową rozszerzona                  w stosunku do terminów ustawowych. Strony postanawiają, iż okres rękojmi za wady projektu lub którejkolwiek jego części, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy skończy się wraz z upływem terminu rękojmi odnoszącego się do robót budowlanych, zrealizowanych na podstawie prac projektowych, będących przedmiotem umowy. Wady zgłoszone z tytułu rękojmi będą usuwane w terminie określonym w ust. 3.

- Zamawiający uprawniony jest dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo do naliczenia odpowiedniej kary umownej.

- Wszelkie obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia umownego przewidzianego w § 8 ust. 1 umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu 
w terminie do końca wykonywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy                          w następujących przypadkach:

  - opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy dającego podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie określonym w umowie,

  - realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób sprzeczny                         z postanowieniami niniejszej umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa,

  - stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadających się do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie lub wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, wydaniu postanowienia o upadłości Wykonawcy, o wszczęciu wobec niego postępowania układowego lub o likwidacji majątku Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający w sposób rażący narusza postanowienia umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone drugiej Stronie na piśmie                       i zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę jest Zamawiający. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji Umowy i odbywa się na podstawie tej umowy (art.6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przechowywane w celu realizacji umowy oraz w celach rachunkowych przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej trwania przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę mają prawo żądać od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Wykonawcy przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące: iodo@pwklegionowo.com

§ 15

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Odpowiednie stosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

Rozstrzygnięcie sporów

Wszystkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

§ 18

Ilość egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne			Załącznik Nr 1 do Umowy

„Legionowo” Sp. z o.o.						 Nr PWK

ul. T. Kościuszki 16A

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

(nazwa Wykonawcy, adres)

KARTA POTWIERDZENIA PEŁNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO

Na podstawie umowy nr .............................. z dnia ............................ na pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji pn. „………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ”

stwierdza się, że w dniu ................................................... nadzór na budowie pełnili:

  - ........................................................		................................................

  - .........................................................		................................................

  - ..........................................................	................................................

/imię i nazwisko projektanta

- W trakcie nadzoru dokonano:

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................	........................................................................................................................................	........................................................................................................................................	........................................................................................................................................	........................................................................................................................................	........................................................................................................................................	........................................................................................................................................	........................................................................................................................................

- Miejsce pełnienia nadzoru:

- w siedzibie Biura Projektów

- na budowie i w siedzibie Zamawiającego

Wykonawca nadzoru autorskiego			Inspektor nadzoru

  - ....................................				.................................

  - ....................................

  - ....................................

Nr Sprawy TN/18/2024						Załącznik nr 3 do

Specyfikacji

Warunków Zamówienia

..............................

pieczęć firmy, adres,tel/fax                                                               data ...........................

# OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na zaprojektowaniu trzeciej stacji zlewnej i modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia wydajności obiektu, wraz z opracowaniem projektu zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót,

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego                  i osób zdolnych do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie §15 ust. 4 i 5 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, który brzmi:

„4.	Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 	wyrządzili szkodę, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a 	szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 	postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 	następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

b) Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których upadłość 	ogłoszono,

  - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                 w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,                a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                    w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                        w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                        z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się                             o zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,                     o którym mowa w ust. 3,

  - Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 oraz nie wnieśli wadium do upływu składania ofert, w tym również na przedłużenie terminu związania ofertą.

Na każde żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

.................................................

# podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Nr Sprawy TN/18/2024					Załącznik nr 4

do Specyfikacji

Warunków Zamówienia

Data ....................................

....................................

pieczęć firmy, adres, tel/fax

# WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykaz wykonanych usług polegających opracowaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę lub rozbudowę stacji zlewczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub oczyszczalni ścieków

w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania.

Wymagane jest wykazanie co najmniej 2 niezależnych usług polegających opracowaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę lub rozbudowę stacji zlewczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub oczyszczalni ścieków o wartości  nie mniejszej niż 200 000,00 złotych netto każda.

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w terminie umownym oraz musi być wykonana w sposób należyty i kompletny.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, opinie, protokoły odbioru).

| l.p | Nazwa i adres Zamawiającego | Opis wykonanych usług projektowych | Wartość netto wykonanych usług | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca

..................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Nr Sprawy TN/18/2024					Załącznik nr 5 do

Specyfikacji

warunków zamówienia

……………………….					……………………….

Pieczęć firmy, adres, tel/.fax					miejscowość, data

PODWYKONAWCY

Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy.

| l.p. | Rodzaj i zakres powierzonych prac |
| --- | --- |

……………………………

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Nr Sprawy TN/18/2024

Załącznik nr 6 do

Specyfikacji

Warunków Zamówienia

# POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  T. Kościuszki 16A w Legionowie – dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na zaprojektowaniu trzeciej stacji zlewnej i modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia wydajności obiektu, wraz z opracowaniem projektu zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót.

Poświadczam, że w dniu ……………......... firma …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

dokonała na terenie obiektu Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 8 w Legionowie oględzin pod kątem wykonania przedmiotu zamówienia, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

..............................................

Pieczęć i podpis pracownika Działu Technicznego

ze strony Zamawiającego

Nr Sprawy TN/18/2024                                                                           Załącznik nr 7

do Specyfikacji

Warunków Zamówienia

..........................................                                                                      …………………………………                                                                    pieczęć firmy, adres, NIP                                                                                  miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(Dz. U z 2024 r. poz. 507)*

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2) Oświadczam, że informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2024 r. poz. 507)

Art. 7 [Przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu]

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.